📊

# Biohelp LRPSprint 7 ✅ CONCLUÍDO

Status do Projeto — MVP COMPLETO + DECISÕES IMPLEMENTADAS
Última atualização: 18/02/2026ID do documento: BIOHELP-LRP-STATUS-20260218 |Versão: 1.1 (índice numerado) |Emissão: 18/02/2026 |Uso: referência em auditoria, atas e e-mail (ex.: ID + «seção 3.2» = capítulo 3, segunda subseção).

## 0. Visão geral e acompanhamento

Duas subseções numeradas automaticamente como 0.1 e 0.2 (progresso por sprint e tabela-resumo de FRs).

### Progresso consolidado por sprintSprint 1 — MVP Operacional100% ✅Sprint 2 — CV + Status100% ✅Sprint 3 — Rede Visual100% ✅Sprint 4 — Comissões100% ✅Sprint 5 — Saques92% ✅Sprint 6 — Admin Avançado100% ✅Sprint 7 — Creatina + Decisões100% ✅

### Cobertura de Requisitos Funcionais (FRs)

| Categoria | Total | ✅ | ⚠️ | ⏳ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identidade/Acesso | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Cadastro/Indicação | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Rede/Visualização | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| CV/Status | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Níveis | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Comissões | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Saques | 6 | 5 | 1 | 0 | 92% |
| Admin | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | 38 | 37 | 1 | 0 | 98% |

📋 Índice (capítulos e âncoras)

O pré-texto é a seção 0. Os capítulos 1 a 13 coincidem com cada <h1> principal no corpo. Dentro de cada capítulo, títulos h2/h3/h4 recebem N.1, N.2, … (automático).

0. Visão geral e acompanhamento — progresso + tabela de FRs

1. Sprint 1 — MVP Operacional

2. Sprint 2 — CV + Status

3. Sprint 3 — Rede Visual + Níveis

4. Sprint 4 — Comissões + Ledger

5. Sprint 5 — Saques + Fiscal

6. Sprint 6 — Admin Avançado

7. Sprint 7 — Creatina + Decisões

8. Como testar

9. Testes realizados

10. Tipos de compra

11. Decisões (TBD)

12. Checklist de aceite

13. Status atual e próximos passos

# 🚀 Sprint 1 — MVP Operacional ✅

Data de conclusão: 07/01/2026 | FRs cobertos: FR-01 a FR-09

### O que foi entregue

| # | Funcionalidade | FR | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadastro com link | FR-04, FR-05 | ✅ | Cliente recebe link e se cadastra |
| 2 | Cadastro sem link | FR-06 | ✅ | Sem link → sponsor = House Account (TBD-001) |
| 3 | Autenticação membro | FR-01 | ✅ | Login/logout via Supabase Auth |
| 4 | Autenticação admin | FR-02 | ✅ | Login com role admin |
| 5 | Controle de permissões | FR-03 | ✅ | RLS ativo no banco |
| 6 | Dashboard do membro | FR-01 | ✅ | Painel com dados e link de convite |
| 7 | Painel administrativo | FR-02 | ✅ | Lista, busca e gerencia membros |
| 8 | Integração Shopify | FR-04, FR-08 | ✅ | Cria/atualiza customer com tags (incluindo nivel:) |
| 9 | Geração de ref_code | FR-07 | ✅ | Sequencial BH00001 + customização admin |
| 10 | Persistência da rede | FR-09 | ✅ | sponsor_id vincula hierarquia |

📋 Fluxo de Cadastro de Novo Membro

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        FLUXO DE CADASTRO (Sprint 1)                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ PARCEIRA COMPARTILHA LINK
   │
   │  Exemplo: https://rlp-biohelp.vercel.app/join?ref=ABC123
   │
   ▼
2️⃣ CLIENTE ACESSA O LINK
   │
   │  Sistema captura o ref_code (ABC123) da URL
   │  Sistema busca o sponsor pelo ref_code
   │
   ▼
3️⃣ CLIENTE PREENCHE FORMULÁRIO
   │
   │  Campos: Nome, Email, Senha
   │
   ▼
4️⃣ SISTEMA VALIDA DADOS
   │
   │  ✓ Email único? (não pode existir)
   │  ✓ Sponsor existe? (ref_code válido)
   │  ✓ Senha forte?
   │
   ▼
5️⃣ SISTEMA CRIA MEMBRO NO SUPABASE
   │
   │  ├── Cria usuário no Supabase Auth
   │  ├── Cria registro na tabela `members`
   │  │   ├── id: UUID gerado
   │  │   ├── name: nome do cliente
   │  │   ├── email: email do cliente
   │  │   ├── ref_code: código único gerado (ex: BH00001)
   │  │   ├── sponsor_id: UUID do sponsor (quem indicou)
   │  │   └── status: 'pending'
   │  ├── Cria registro em `referral_events` (histórico)
   │  └── Cria registro em `shopify_customers` (status: pending)
   │
   ▼
6️⃣ SISTEMA SINCRONIZA COM SHOPIFY
   │
   │  Mutation GraphQL: customerSet
   │  ├── Cria/atualiza Customer por email
   │  └── Aplica tags:
   │      ├── lrp_member (identifica como membro LRP)
   │      ├── lrp_ref:BH00001 (código sequencial do novo membro)
   │      ├── lrp_sponsor:ABC123 (código de quem indicou)
   │      ├── lrp_status:active (status atual)
   │      └── nivel:membro (nível de liderança — TBD-003)
   │
   ▼
7️⃣ SISTEMA REDIRECIONA PARA DASHBOARD
   │
   │  Membro vê:
   │  ├── Seu nome e email
   │  ├── Seu link de convite (para indicar outros)
   │  ├── Quem o indicou (sponsor)
   │  └── Status: Pendente
   │
   ▼
8️⃣ MEMBRO PODE COMPRAR COM PREÇO DE MEMBRO
   │
   │  Na loja Shopify, o sistema reconhece a tag lrp_member
   │  e libera preços especiais para membros
   │
   └── FIM DO FLUXO🏗️ Diagrama de Arquitetura

┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
    │   CLIENTE    │────▶│   SISTEMA    │────▶│   SHOPIFY    │
    │  (Browser)   │     │  (Next.js)   │     │  (Customer)  │
    └──────────────┘     └──────────────┘     └──────────────┘
           │                    │                    │
           │  1. Acessa link    │                    │
           │─────────────────▶  │                    │
           │  2. Preenche form  │                    │
           │─────────────────▶  │                    │
           │                    │  3. Cria Customer  │
           │                    │───────────────────▶│
           │                    │  4. Aplica Tags    │
           │                    │───────────────────▶│
           │  5. Dashboard      │                    │
           │◀─────────────────  │                    │
    ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
    │   SUPABASE   │◀────│   SISTEMA    │
    │  (Auth+DB)   │     │  (Backend)   │
    └──────────────┘     └──────────────┘🧪 Testes Realizados

#### Cenário 1: Cadastro com link válido ✅

| Passo | Ação | Resultado Esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acessar /join?ref=SPONSOR01 | Página de cadastro carrega | ✅ |
| 2 | Preencher nome, email, senha | Formulário aceita dados | ✅ |
| 3 | Clicar em "Cadastrar" | Processamento inicia | ✅ |
| 4 | Verificar Supabase | Registro em members criado | ✅ |
| 5 | Verificar Shopify Admin | Customer existe com tags | ✅ |
| 6 | Verificar redirect | Dashboard carrega | ✅ |

#### Cenário 2: Email duplicado ✅

| Passo | Ação | Resultado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tentar cadastrar email existente | Erro 409 | ✅ |
| 2 | Mensagem exibida | "Email já cadastrado" | ✅ |
| 3 | Shopify | Não cria duplicado | ✅ |

#### Evidências no Shopify Admin

Após cadastro bem-sucedido, o Customer deve ter:

✅ Email do membro

✅ Tag lrp_member

✅ Tag lrp_ref:<ref_code> (ex: lrp_ref:BH00001)

✅ Tag lrp_sponsor:<sponsor_ref_code>

✅ Tag lrp_status:active

✅ Tag nivel:membro

#### Banco de Dados Criado

| Tabela | Descrição | Campos principais |
| --- | --- | --- |
| members | Cadastro de membros | id, name, email, ref_code, sponsor_id, status |
| referral_events | Histórico de indicações | member_id, ref_code_used, utm_json |
| shopify_customers | Rastreamento de sync | member_id, shopify_customer_id, last_sync_status |
| roles | Controle de permissões | member_id, role (member/admin) |

# 📊 Sprint 2 — CV + Status ✅

Data de conclusão: 08/01/2026 | FRs cobertos: FR-13, FR-14, FR-15, FR-16

### O que foi entregue

| # | Funcionalidade | FR | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Webhooks Shopify | FR-13 | ✅ | Recebe eventos de pedidos |
| 2 | Cálculo de CV | FR-14 | ✅ | CV por produto via metafield |
| 3 | Status automático | FR-15 | ✅ | Ativo se CV >= 200/mês |
| 4 | Dashboard com CV | FR-14 | ✅ | Progresso visual da meta |
| 5 | Histórico de CV | FR-14 | ✅ | Meses anteriores |
| 6 | Job mensal | FR-16 | ✅ | Fechamento automático |
| 7 | Ajuste manual | FR-14 | ✅ | Admin pode ajustar CV |

⚠️CV é definido por PRODUTO, NÃO pelo preço!

Cada produto tem um CV específico configurado via metafield no Shopify.
Exemplo: Lemon Dreams custa R$159 mas tem CV = 77📋 Fluxo de Compra → CV

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DE COMPRA → CV (Sprint 2)                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ MEMBRO FAZ COMPRA NA LOJA SHOPIFY
   │
   │  Usa o email cadastrado no LRP
   │  Compra produtos (ex: Lemon Dreams R$159)
   │
   ▼
2️⃣ SHOPIFY PROCESSA PAGAMENTO
   │
   │  Pedido muda para status "paid"
   │  Shopify dispara webhook
   │
   ▼
3️⃣ WEBHOOK CHEGA NO SISTEMA
   │
   │  POST /api/webhooks/shopify/orders/paid
   │  Payload: dados completos do pedido
   │
   ▼
4️⃣ SISTEMA VALIDA WEBHOOK
   │
   │  ✓ Assinatura HMAC válida?
   │  ✓ Domínio da loja correto?
   │  ✓ Pedido já processado? (idempotência)
   │
   ▼
5️⃣ SISTEMA IDENTIFICA MEMBRO
   │
   │  Busca membro pelo email do pedido
   │  Se não encontrar → ignora (não é membro LRP)
   │
   ▼
6️⃣ SISTEMA CALCULA CV DO PEDIDO
   │
   │  Para cada item do pedido:
   │  ├── Busca CV no metafield do produto
   │  │   (ex: Lemon Dreams → CV = 77)
   │  └── CV_item = CV_produto × quantidade
   │
   │  CV_pedido = Σ(CV_item)
   │
   │  ⚠️ IMPORTANTE: CV ≠ Preço!
   │
   ▼
7️⃣ SISTEMA REGISTRA NO BANCO
   │
   │  ├── Cria registro em `orders`
   │  ├── Cria registros em `order_items`
   │  ├── Cria entradas no `cv_ledger`
   │  └── Atualiza `members.current_cv_month`
   │
   ▼
8️⃣ SISTEMA VERIFICA STATUS
   │
   │  Se CV_mensal >= 200: Status = "active" ✅
   │  Se CV_mensal < 200: Status = "inactive" ou "pending"
   │
   ▼
9️⃣ SISTEMA ATUALIZA SHOPIFY
   │
   │  Atualiza tag do Customer:
   │  └── lrp_status:active (ou inactive)
   │
   └── FIM DO FLUXO🔄 Fluxo de Refund/Cancelamento

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DE REFUND/CANCEL (Sprint 2)                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ ADMIN FAZ REFUND NO SHOPIFY
   │
   ▼
2️⃣ SHOPIFY DISPARA WEBHOOK
   │
   │  POST /api/webhooks/shopify/orders/refunded
   │  (ou /orders/cancelled)
   │
   ▼
3️⃣ SISTEMA PROCESSA REVERSÃO
   │
   │  ├── Busca pedido original
   │  ├── Cria entradas NEGATIVAS no cv_ledger
   │  │   (cv_type = 'order_refunded' ou 'order_cancelled')
   │  └── Recalcula CV mensal do membro
   │
   ▼
4️⃣ SISTEMA VERIFICA NOVO STATUS
   │
   │  Se CV_mensal < 200 após reversão:
   │  └── Status muda para "inactive"
   │
   ▼
5️⃣ SISTEMA ATUALIZA SHOPIFY
   │
   │  Atualiza tag: lrp_status:inactive
   │
   └── FIM DO FLUXO📅 Fluxo de Fechamento Mensal

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DE FECHAMENTO MENSAL (Sprint 2)                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

⏰ EXECUÇÃO: 1º dia do mês às 03:00 UTC (00:00 BRT)
   │
   │  Cron job: /api/cron/close-monthly-cv
   │
   ▼
Para cada membro:
   │
   ├── 1️⃣ Calcula CV do mês anterior
   │   │   (soma do cv_ledger do mês)
   │   │
   ├── 2️⃣ Determina status final
   │   │   >= 200 → active
   │   │   < 200 → inactive
   │   │
   ├── 3️⃣ Cria/atualiza cv_monthly_summary
   │   │   (total_cv, status_at_close, closed_at)
   │   │
   ├── 4️⃣ Reseta CV para novo mês
   │   │   members.current_cv_month = 0
   │   │
   └── 5️⃣ Atualiza tag no Shopify (se mudou)
       │
       └── FIM DO FLUXO

#### Regras de CV

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Cada produto tem um CV específico configurado via metafield no Shopify.    │
│                                                                             │
│  Exemplo:                                                                   │
│  ┌─────────────────┬──────────┬────────┐                                    │
│  │ Produto         │ Preço    │ CV     │                                    │
│  ├─────────────────┼──────────┼────────┤                                    │
│  │ Lemon Dreams    │ R$ 159   │ 77     │                                    │
│  │ Produto B       │ R$ 200   │ 100    │                                    │
│  │ Produto C       │ R$ 50    │ 25     │                                    │
│  └─────────────────┴──────────┴────────┘                                    │
│                                                                             │
│  CV do pedido = Σ(CV_do_produto × quantidade)                               │
│                                                                             │
│  Status:                                                                    │
│  ├── pending: recém-cadastrado, antes de qualquer ciclo                     │
│  ├── active: CV mensal >= 200                                               │
│  └── inactive: CV mensal < 200 (após fechamento do mês)                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### Banco de Dados Criado

| Tabela | Descrição | Campos principais |
| --- | --- | --- |
| orders | Espelho dos pedidos Shopify | shopify_order_id, member_id, total_cv, status |
| order_items | Itens dos pedidos | order_id, title, quantity, price, cv_value |
| cv_ledger | Ledger auditável de CV | member_id, order_id, cv_amount, cv_type, month_year |
| cv_monthly_summary | Resumo mensal por membro | member_id, month_year, total_cv, status_at_close |

# 🌐 Sprint 3 — Rede Visual + Níveis ✅

Data de conclusão: 09/01/2026 | FRs cobertos: FR-10, FR-11, FR-17 (parcial), FR-18, FR-19, FR-20

### O que foi entregue

| # | Funcionalidade | FR | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visualização da rede (membro) | FR-10 | ✅ | Árvore visual com toda a rede |
| 2 | Visualização da rede (admin) | FR-11 | ✅ | Admin vê rede de qualquer membro |
| 3 | Níveis de liderança | FR-18 | ✅ | Cálculo automático de nível |
| 4 | Progresso para próximo nível | FR-18 | ✅ | Requisitos e % de conclusão |
| 5 | Líder em Formação (90 dias) | FR-19 | ✅ | Janela de promoção temporária |
| 6 | Rebaixamento automático | FR-20 | ✅ | Perde nível se não mantiver requisitos |

📋 Fluxo de Visualização da Rede

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DE VISUALIZAÇÃO DA REDE (Sprint 3)                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ MEMBRO ACESSA "MINHA REDE"
   │
   │  URL: /dashboard/network
   │
   ▼
2️⃣ SISTEMA BUSCA REDE COMPLETA
   │
   │  Função RPC: get_network_tree(member_id)
   │  ├── CTE recursiva no banco
   │  ├── Busca todos os indicados (N1, N2, N3...)
   │  └── Limite técnico: 20 níveis de profundidade
   │
   ▼
3️⃣ SISTEMA APLICA LAZY LOADING
   │
   │  Para redes grandes:
   │  ├── Carrega N1 imediatamente
   │  └── Carrega N2+ sob demanda (expand/collapse)
   │
   ▼
4️⃣ EXIBE ÁRVORE VISUAL
   │
   │  Componente: NetworkTree
   │  │
   │  │  Você (N0)
   │  │  ├── Maria (N1) - Parceira - Ativa - CV: 350
   │  │  │   ├── Ana (N2) - Membro - Ativa - CV: 220
   │  │  │   └── Carla (N2) - Membro - Inativa - CV: 50
   │  │  ├── Julia (N1) - Membro - Ativa - CV: 200
   │  │  └── Paula (N1) - Membro - Pendente - CV: 0
   │  │
   │  Cada nó mostra:
   │  ├── Nome
   │  ├── Nível de liderança
   │  ├── Status (ativo/inativo/pendente)
   │  └── CV do mês
   │
   ▼
5️⃣ EXIBE ESTATÍSTICAS DA REDE
   │
   │  ├── Total de membros na rede
   │  ├── Membros ativos
   │  ├── CV total da rede
   │  └── Distribuição por nível
   │
   └── FIM DO FLUXO📊 Fluxo de Cálculo de Níveis

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DE CÁLCULO DE NÍVEIS (Sprint 3)                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ TRIGGER: Após qualquer mudança de CV ou status
   │
   ▼
2️⃣ SISTEMA AVALIA REQUISITOS
   │
   │  Função: calculateLevel(member_id)
   │  │
   │  │  Verifica de cima para baixo:
   │  │
   │  │  HEAD?
   │  │  ├── 3 Diretoras Ativas em N1?
   │  │  └── 200.000 CV na rede?
   │  │  Se SIM → nível = 'head'
   │  │
   │  │  DIRETORA?
   │  │  ├── 3 Líderes Ativas em N1?
   │  │  └── 80.000 CV na rede?
   │  │  Se SIM → nível = 'diretora'
   │  │
   │  │  LÍDER?
   │  │  ├── Parceira Ativa?
   │  │  └── 4 Parceiras Ativas em N1?
   │  │  Se SIM → nível = 'lider'
   │  │
   │  │  LÍDER EM FORMAÇÃO?
   │  │  ├── Parceira?
   │  │  ├── Primeira Parceira em N1?
   │  │  └── Dentro da janela de 90 dias?
   │  │  Se SIM → nível = 'lider_formacao'
   │  │
   │  │  PARCEIRA?
   │  │  ├── Membro Ativo (CV >= 200)?
   │  │  └── CV_rede >= 500?
   │  │  Se SIM → nível = 'parceira'
   │  │
   │  │  Senão → nível = 'membro'
   │
   ▼
3️⃣ SISTEMA ATUALIZA NÍVEL
   │
   │  ├── Atualiza members.level
   │  ├── Registra em member_level_history (auditoria)
   │  └── Atualiza level_updated_at
   │
   ▼
4️⃣ SISTEMA VERIFICA REBAIXAMENTO
   │
   │  Se nível anterior > nível atual:
   │  └── Registra motivo do rebaixamento
   │
   └── FIM DO FLUXO

### Níveis de Liderança

| Nível | Requisitos | Benefícios |
| --- | --- | --- |
| Membro | Cliente cadastrada | Preço de membro |
| Parceira | Membro Ativo + CV_rede >= 500 | Comissão 5% de clientes N1 |
| Líder em Formação | Parceira + 1ª Parceira em N1 (90 dias) | Comissão como Líder por 90 dias |
| Líder | Parceira Ativa + 4 Parceiras Ativas em N1 | Comissão 7% da rede |
| Diretora | 3 Líderes Ativas em N1 + 80.000 CV na rede | Leadership 3% + Comissão 10% |
| Head | 3 Diretoras Ativas em N1 + 200.000 CV na rede | Leadership 4% + Royalty |

# 💰 Sprint 4 — Comissões + Ledger ✅

Data de conclusão: 10/01/2026 | FRs cobertos: FR-21 a FR-27

### O que foi entregue

| # | Funcionalidade | FR | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fast-Track | FR-22 | ✅ | 30%/20% nos primeiros 60 dias |
| 2 | Comissão Perpétua | FR-23 | ✅ | Diferenciada por tipo de N1 |
| 3 | Bônus 3 | FR-24 | ✅ | R$250 / R$1.500 / R$8.000 |
| 4 | Leadership Bônus | FR-25 | ✅ | 3%/4% para Diretora/Head |
| 5 | Royalty | FR-26 | ✅ | 3% quando Head forma Head |
| 6 | Dashboard de comissões | FR-27 | ✅ | Saldo, histórico, detalhes |
| 7 | Ledger auditável | FR-21 | ✅ | Registro imutável |

🚨Comissão Perpétua — REGRA IMPORTANTE!

O percentual depende do nível do SPONSOR E do tipo do COMPRADOR (N1)!📋 Fluxo de Cálculo de Comissões

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DE CÁLCULO DE COMISSÕES (Sprint 4)                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ PEDIDO PAGO (Webhook orders/paid)
   │
   │  Mesmo webhook do Sprint 2
   │  Após calcular CV, calcula comissões
   │
   ▼
2️⃣ IDENTIFICA COMPRADOR E SPONSOR
   │
   │  ├── Comprador: membro que fez a compra (N1)
   │  └── Sponsor: quem indicou o comprador (N0)
   │
   ▼
3️⃣ VERIFICA JANELA FAST-TRACK
   │
   │  Busca em fast_track_windows:
   │  ├── Comprador cadastrado há menos de 30 dias? → Fast-Track 30%
   │  ├── Comprador cadastrado entre 31-60 dias? → Fast-Track 20%
   │  └── Comprador cadastrado há mais de 60 dias? → Comissão Perpétua
   │
   ▼
4️⃣ CALCULA FAST-TRACK (se aplicável)
   │
   │  ┌──────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
   │  │ Período      │ N0 recebe de N1 │ N0 recebe de N2 │
   │  ├──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
   │  │ Dias 1-30    │ 30% CV          │ 20% CV (Líder)  │
   │  │ Dias 31-60   │ 20% CV          │ 10% CV (Líder)  │
   │  └──────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
   │
   ▼
5️⃣ CALCULA COMISSÃO PERPÉTUA (se Fast-Track expirou)
   │
   │  ┌──────────────────┬─────────────┬────────────────┐
   │  │  Nível Sponsor   │ Tipo de N1  │   Percentual   │
   │  ├──────────────────┼─────────────┼────────────────┤
   │  │  Parceira        │ Cliente     │ 5%             │
   │  │  Parceira        │ Parceira+   │ 0% (NÃO recebe)│
   │  │  Líder           │ Cliente     │ 5%             │
   │  │  Líder           │ Parceira+   │ 7%             │
   │  │  Diretora        │ Cliente     │ 5%             │
   │  │  Diretora        │ Parceira    │ 7%             │
   │  │  Diretora        │ Líder+      │ 10%            │
   │  │  Head            │ Cliente     │ 5%             │
   │  │  Head            │ Parceira    │ 7%             │
   │  │  Head            │ Líder       │ 10%            │
   │  │  Head            │ Rede        │ 15%            │
   │  └──────────────────┴─────────────┴────────────────┘
   │
   ▼
6️⃣ CALCULA LEADERSHIP BÔNUS (se aplicável)
   │
   │  Se Sponsor é Diretora: 3% CV da rede
   │  Se Sponsor é Head: 4% CV da rede
   │
   ▼
7️⃣ REGISTRA NO LEDGER
   │
   │  Para cada comissão calculada:
   │  ├── Cria entrada em commission_ledger
   │  └── Atualiza commission_balances
   │
   └── FIM DO FLUXO🎁 Fluxo do Bônus 3

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DO BÔNUS 3 (Sprint 4)                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

⏰ EXECUÇÃO: Mensal (junto com fechamento de CV)
   │
   ▼
Para cada membro:
   │
   ├── 1️⃣ CONTA PARCEIRAS ATIVAS EM N1
   │   │
   │   │   Se >= 3 Parceiras Ativas em N1 por 1 mês:
   │   │   └── Credita R$ 250 (Bônus 3 Nível 1)
   │   │
   │   ▼
   ├── 2️⃣ VERIFICA CADA N1
   │   │
   │   │   Para cada N1 que tem 3 Parceiras Ativas:
   │   │   └── Credita R$ 1.500 (Bônus 3 Nível 2)
   │   │
   │   ▼
   └── 3️⃣ VERIFICA CADA N2
       │
       │   Para cada N2 que tem 3 Parceiras Ativas:
       │   └── Credita R$ 8.000 (Bônus 3 Nível 3)
       │
       └── FIM DO FLUXO👑 Fluxo do Royalty

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DO ROYALTY (Sprint 4)                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ HEAD (N0) FORMA HEAD (N1)
   │
   │  N1 atinge requisitos de Head:
   │  ├── 3 Diretoras Ativas em N1
   │  └── 200.000 CV na rede
   │
   ▼
2️⃣ REDE DE N1 SE SEPARA
   │
   │  A rede abaixo de N1 agora pertence a N1
   │  N0 não perde status de Head (mantém sua rede)
   │
   ▼
3️⃣ N0 RECEBE ROYALTY
   │
   │  Para cada pedido na rede de N1:
   │  └── N0 recebe 3% CV
   │
   │  Registrado em commission_ledger:
   │  └── commission_type = 'royalty'
   │
   └── FIM DO FLUXO

### Tabela de Comissão Perpétua

| Nível Sponsor | Tipo de N1 | Percentual |
| --- | --- | --- |
| Parceira | Cliente | 5% |
| Parceira | Parceira+ | 0% (NÃO recebe) |
| Líder | Cliente | 5% |
| Líder | Parceira+ | 7% |
| Diretora | Cliente | 5% |
| Diretora | Parceira | 7% |
| Diretora | Líder+ | 10% |
| Head | Cliente | 5% |
| Head | Parceira | 7% |
| Head | Líder | 10% |
| Head | Rede | 15% |

# 💸 Sprint 5 — Saques + Fiscal ✅

Data de conclusão: 15/01/2026 | FRs cobertos: FR-28 a FR-32 | FR-33 ⚠️

### O que foi entregue

| # | Funcionalidade | FR | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saldo em análise | FR-28 | ✅ | Período de trava configurável |
| 2 | Solicitação de saque | FR-29 | ✅ | Formulário com validação PF/PJ |
| 3 | Upload de NF-e | FR-30 | ✅ | PJ envia nota fiscal |
| 4 | Emissão de RPA | FR-31 | ✅ | Geração automática para PF |
| 5 | Workflow de aprovação | FR-32 | ✅ | Admin aprova/rejeita saques |
| 6 | Integração de pagamento | FR-33 | ⚠️ | Aguardando definição fintech |

📋 Fluxo de Solicitação de Saque

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE SAQUE (Sprint 5)                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ MEMBRO ACESSA "MEUS SAQUES"
   │
   │  URL: /dashboard/payouts
   │
   ▼
2️⃣ SISTEMA EXIBE SALDO DISPONÍVEL
   │
   │  ├── Saldo total (commission_balances.total_earned)
   │  ├── Já sacado (commission_balances.total_withdrawn)
   │  ├── Em análise (commission_balances.pending_amount)
   │  └── Disponível (available_balance)
   │
   ▼
3️⃣ MEMBRO PREENCHE FORMULÁRIO
   │
   │  ├── Valor do saque
   │  ├── Tipo de pessoa (PF ou PJ)
   │  ├── CPF ou CNPJ
   │  └── Dados bancários (banco, agência, conta, PIX)
   │
   ▼
4️⃣ SISTEMA VALIDA REQUISITOS
   │
   │  ├── Saldo disponível >= valor solicitado?
   │  ├── Valor >= mínimo (R$100)?
   │  ├── Se PF: limite mensal não excedido (R$1.000)?
   │  └── Dados bancários válidos?
   │
   ▼
5️⃣ SISTEMA CRIA SOLICITAÇÃO
   │
   │  ├── Cria registro em payout_requests
   │  │   ├── status: 'pending' (PF) ou 'awaiting_document' (PJ)
   │  │   └── Dados bancários criptografados
   │  ├── Atualiza commission_balances.pending_amount
   │  └── Cria entrada em payout_history (auditoria)
   │
   ▼
6️⃣ FLUXO PF vs PJ
   │
   │  SE PF:
   │  ├── Sistema gera RPA automaticamente
   │  └── Status = 'pending' (aguarda aprovação admin)
   │
   │  SE PJ:
   │  ├── Status = 'awaiting_document'
   │  └── Membro deve enviar NF-e
   │
   └── FIM DO FLUXO📄 Fluxo de Upload NF-e (PJ)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DE UPLOAD NF-e (Sprint 5)                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ MEMBRO PJ COM SAQUE PENDENTE
   │
   │  Status da solicitação: 'awaiting_document'
   │
   ▼
2️⃣ MEMBRO FAZ UPLOAD DA NF-e
   │
   │  POST /api/members/me/payouts/[id]/documents
   │  ├── Arquivo: PDF ou XML da NF-e
   │  ├── Número da nota
   │  ├── Data de emissão
   │  └── Valor da nota
   │
   ▼
3️⃣ SISTEMA ARMAZENA DOCUMENTO
   │
   │  ├── Upload para Supabase Storage (bucket: payout-documents)
   │  ├── Cria registro em payout_documents
   │  └── Atualiza status da solicitação para 'under_review'
   │
   ▼
4️⃣ ADMIN VALIDA NF-e
   │
   │  ├── Verifica se valor da NF-e = valor do saque
   │  ├── Verifica CNPJ emissor = CNPJ do membro
   │  └── Aprova ou rejeita documento
   │
   └── FIM DO FLUXO✅ Fluxo de Aprovação (Admin)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DE APROVAÇÃO ADMIN (Sprint 5)                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ ADMIN ACESSA "GESTÃO DE SAQUES"
   │
   │  URL: /admin/payouts
   │
   ▼
2️⃣ LISTA DE SOLICITAÇÕES PENDENTES
   │
   │  Filtros disponíveis:
   │  ├── Por status (pending, under_review, approved, rejected)
   │  ├── Por tipo (PF/PJ)
   │  └── Por membro
   │
   ▼
3️⃣ ADMIN ANALISA SOLICITAÇÃO
   │
   │  GET /api/admin/payouts/[id]
   │  ├── Dados do membro
   │  ├── Histórico de saques
   │  ├── Documentos anexados (NF-e, RPA)
   │  └── Timeline de status
   │
   ▼
4️⃣ ADMIN APROVA OU REJEITA
   │
   │  PATCH /api/admin/payouts
   │  │
   │  │  SE APROVAR:
   │  │  ├── Status = 'approved'
   │  │  ├── Atualiza commission_balances.total_withdrawn
   │  │  ├── Zera pending_amount
   │  │  └── Registra em payout_history
   │  │
   │  │  SE REJEITAR:
   │  │  ├── Status = 'rejected'
   │  │  ├── Motivo obrigatório
   │  │  └── Devolve valor para available_balance
   │
   ▼
5️⃣ PAGAMENTO (via Asaas)
   │
   │  ├── Transferência automática PIX/TED
   │  ├── Atualiza status para 'paid'
   │  └── Registra comprovante
   │
   └── FIM DO FLUXO

### Regras de Saque💰PESSOA FÍSICA (PF): Limite R$1.000/mês, RPA automático
PESSOA JURÍDICA (PJ): Sem limite, NF-e obrigatória
GERAL: Mínimo R$100, Net-15 (disponível 15 dias após virada do mês)
PAGAMENTO: via Asaas (PIX/TED)

# 🏆 Sprint 6 — Admin Avançado ✅

Data de conclusão: 20/01/2026 | FRs cobertos: FR-12, FR-34 a FR-38

### O que foi entregue

| # | Funcionalidade | FR | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regra de 6 meses inativo | FR-12 | ✅ | Compressão automática de rede |
| 2 | Dashboard global | FR-35 | ✅ | KPIs completos via API |
| 3 | Filtros por comissão | FR-36 | ✅ | Filtro por tipo na API |
| 4 | Gestão de membro | FR-37 | ✅ | Editar, ajustar, bloquear |
| 5 | Gestão de tags | FR-38 | ✅ | CRUD + sync Shopify |

🗜️ Compressão de Rede (6 Meses Inativo)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    COMPRESSÃO DE REDE (6 MESES INATIVO)                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANTES DA COMPRESSÃO:

    [Sponsor A]
         │
    [Membro X] ← 6 meses sem atingir 200 CV
         │
    ┌────┴────┐
    │         │
[Indicado 1] [Indicado 2]

DEPOIS DA COMPRESSÃO:

    [Sponsor A]
         │
    ┌────┴────┐
    │         │
[Indicado 1] [Indicado 2]

[Membro X] → status = 'removed', sponsor_id = null

#### Como funciona:

Cron job executa no dia 1 de cada mês às 04:00 UTC

Identifica membros com 6+ meses consecutivos sem 200 CV

Move indicados para o sponsor do membro removido

Marca membro como status = 'removed'

Registra em auditoria (member_level_history)

# 🎁 Sprint 7 — Creatina + Decisões Fev/2026 ✅

Data de conclusão: 11/02/2026 + Segurança 18/02/2026 | Status: CONCLUÍDO (100%)✅6 Decisões resolvidas e implementadas + Segurança Anti-Fraude

TBD-001, TBD-003, TBD-006, TBD-007, TBD-014, TBD-019

### O que foi entregue

| # | Funcionalidade | TBD/FR | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | House Account | TBD-001 | ✅ | Cadastro sem link → sponsor = empresa |
| 2 | Tag de nível | TBD-003 | ✅ | Tag nivel: no Shopify |
| 3 | ref_code sequencial | TBD-006 | ✅ | Formato BH00001 + customização admin |
| 4 | Landing page | TBD-007 | ✅ | Redirect para /login |
| 5 | CV sem fallback | TBD-014 | ✅ | CV=0 se metafield ausente |
| 6 | Cupom creatina | TBD-019 | ✅ | Cupom individual mensal via Shopify API |
| 7 | Segurança anti-fraude | - | ✅ | 7 camadas de proteção no cupom |

## TBD-019 — Cupom Individual Mensal de Creatina

Regra: Membro Ativo (CV >= 200) recebe cupom exclusivo para 1 creatina grátis/mês.

Formato do cupom: CREATINA-<NOME>-<HASH>-<MÊSANO>

Exemplo: CREATINA-MARIA-X7K9-FEV2026 — O hash aleatório (X7K9) torna o código único e não adivinhável📋 Fluxo da Creatina Grátis

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLUXO DA CREATINA GRÁTIS (Sprint 7)                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1️⃣ SISTEMA GERA CUPONS (dia 2 de cada mês, automático)
   │
   │  Cron job: /api/cron/generate-creatine-coupons
   │  Para cada membro ativo:
   │  ├── Cria Price Rule na Shopify (100% OFF, 1 uso)
   │  ├── Restringe ao customer_id do membro (segurança)
   │  └── Gera Discount Code: CREATINA-MARIA-X7K9-FEV2026
   │
   ▼
2️⃣ MEMBRO ACESSA DASHBOARD
   │
   │  Card "Creatina Grátis do Mês"
   │  Mostra: "Seu cupom está pronto!"
   │  Exibe código: CREATINA-MARIA-X7K9-FEV2026
   │  Botão de copiar 📋
   │
   ▼
3️⃣ MEMBRO USA NA LOJA
   │
   │  Adiciona creatina ao carrinho
   │  No checkout, cola o cupom
   │  ⚠️ Se outra pessoa tentar usar → Shopify rejeita (restrito ao dono)
   │  Desconto de 100% aplicado automaticamente
   │
   ▼
4️⃣ WEBHOOK DETECTA USO + VALIDA SEGURANÇA
   │
   │  Webhook orders/paid detecta cupom CREATINA-*
   │  ✅ Se dono correto → Atualiza status = 'claimed'
   │  ⚠️ Se fraude → Registra em fraud_details
   │
   ▼
5️⃣ DASHBOARD ATUALIZA
   │
   │  Card mostra: "Já utilizado este mês ✅"
   │  Próximo cupom: mês seguinte
   │
   └── FIM DO FLUXO

### Estados do Card no Dashboard

| Estado | Cor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Cupom pronto | 🟢 Verde | Exibe código + botão copiar |
| Já utilizado | 🟡 Amarelo | Membro usou este mês |
| Indisponível | ⚪ Cinza | Membro não atingiu 200 CV |
| Gerando... | ⏳ Azul | Cupom sendo gerado |

## 🔒 Segurança Anti-Fraude do Cupom (18/02/2026)🔒CAMADA 1: Código Não Adivinhável
Hash aleatório de 4 caracteres (ex: X7K9). Impossível "chutar" o código de outro membro.🔒CAMADA 2: Restrição por Customer (Shopify)
Cupom vinculado ao shopify_customer_id do membro. Shopify rejeita se outra pessoa tentar usar.🔒CAMADA 3: Limite de 1 Uso Global
usage_limit: 1 → Uma vez usado, cupom inválido. once_per_customer: true → Extra segurança.🔒CAMADA 4: Validade Temporal
Cupom expira no último dia do mês. Não pode ser guardado para usar depois.🔒CAMADA 5: Unicidade no Banco
UNIQUE INDEX em coupon_code. Impossível gerar código duplicado.🔒CAMADA 6: Validação no Webhook
Webhook verifica se quem usou é o dono. Fraude detectada → Registra em fraud_details.🔒CAMADA 7: Auditoria Admin
View v_creatine_fraud_attempts. Admin pode ver todas as tentativas suspeitas.

### O que acontece em cada cenário

| Cenário | Resultado |
| --- | --- |
| Membro usa seu próprio cupom | ✅ Funciona normalmente |
| Alguém tenta usar cupom de outro | ❌ Shopify rejeita (customer_selection) |
| Alguém "chuta" um código | ❌ Hash torna impossível adivinhar |
| Membro tenta usar 2x no mês | ❌ usage_limit: 1 já foi usado |
| Membro guarda para mês seguinte | ❌ ends_at expira fim do mês |
| Fraude passa (edge case) | ⚠️ Webhook registra fraud_details |

### APIs e Banco de Dados (Sprint 7)

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| GET /api/members/me/free-creatine | Elegibilidade + gera cupom |
| PATCH /api/admin/members/[id] | Customizar ref_code |
| GET /api/cron/generate-creatine-coupons | Cron mensal (dia 2, 05:00 UTC) |
| free_creatine_claims.coupon_code | Código do cupom gerado |
| free_creatine_claims.fraud_details | JSON com detalhes de fraude |
| v_creatine_fraud_attempts | View para auditoria de fraudes |
| UNIQUE(coupon_code) | Garante código único (segurança) |

# 🧪 Como Testar

### URLs de Acesso

| Página | URL |
| --- | --- |
| Home | https://rlp-biohelp.vercel.app/ |
| Login | https://rlp-biohelp.vercel.app/login |
| Cadastro | https://rlp-biohelp.vercel.app/join?ref=SPONSOR01 |
| Dashboard | https://rlp-biohelp.vercel.app/dashboard |
| Minha Rede | https://rlp-biohelp.vercel.app/dashboard/network |
| Comissões | https://rlp-biohelp.vercel.app/dashboard/commissions |
| Saques | https://rlp-biohelp.vercel.app/dashboard/payouts |
| Admin | https://rlp-biohelp.vercel.app/admin |

### Loja Shopify de Teste

| Item | Valor |
| --- | --- |
| URL da Loja | https://biohelp-dev.myshopify.com/ |
| Senha de Acesso | nowcli |
| Produto de Teste | Creatina Teste LRP ($150.00) |

#### Pagamentos de Teste (Gateway Fictício)

| Campo | Valor para APROVAR | Valor para RECUSAR |
| --- | --- | --- |
| Número do cartão | 1 | 2 |
| Data de validade | Qualquer data futura (ex: 12/28) | Qualquer data futura |
| CVV | Qualquer 3 dígitos (ex: 123) | Qualquer 3 dígitos |
| Nome no cartão | Qualquer nome | Qualquer nome |

### Logins de Teste

| Portal | Email | Senha |
| --- | --- | --- |
| Admin | admin@biohelp.test | 123456 |
| Parceira | sponsor@biohelp.test | sponsor123 |

### Roteiro de Teste RápidoTeste 0: Compra de Teste na Shopify (Fluxo Completo)

Pré-requisitos: Ter um membro cadastrado no LRP e conhecer o email usado.

Acesse a loja: https://biohelp-dev.myshopify.com/ e digite a senha: nowcli

Adicione "Creatina Teste LRP" ao carrinho e clique em "Check out"

Preencha o email (MESMO email do cadastro no LRP)

Pague com cartão de teste: Número 1, Data 12/28, CVV 123

Clique em "Pay now" e aguarde 1-2 minutos

Acesse https://rlp-biohelp.vercel.app/dashboard e verifique se o CV foi atualizado💡Importante: O sistema identifica o membro pelo EMAIL do pedido. Use o mesmo email do cadastro no LRP.

# 🧪 Testes Realizados (04/02/2026)✅Teste de Integração Completa - APROVADO

Data: 04/02/2026 | Ambiente: Produção (Vercel) + Loja de Desenvolvimento (Shopify)

### Cenário Testado: Autoconsumo

| Etapa | Ação | Resultado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadastro no LRP | Membro "eduardo" criado com código J6QTY7hy | ✅ |
| 2 | Acesso à loja Shopify | Login com senha nowcli | ✅ |
| 3 | Compra #1002 | Creatina Teste LRP ($150.00) | ✅ |
| 4 | Webhook processado | CV creditado automaticamente | ✅ |
| 5 | Compra #1003 | 2x Creatina Teste LRP ($300.00) | ✅ |
| 6 | Dashboard atualizado | 450 CV, Status: Ativa, 100% da meta | ✅ |

#### Dashboard do Membro

CV do Mês: 450 CV

Meta: 200 CV (100% atingida)

Status: Ativa

Nível: Parceira

Código: J6QTY7hy

#### Shopify Admin - Pedidos

Pedido #1002: $150.00 - Pago - Processado

Pedido #1003: $300.00 - Pago - Processado

# 📊 Entendendo os Dois Tipos de Compra

### Tipo 1: Autoconsumo

Parceira compra para si mesma

Parceira (você)
    │
    ▼
Compra na loja (usando SEU email)
    │
    ▼
CV é creditado para VOCÊ
    │
    ▼
Você atinge meta de 200 CV → Status ATIVA

⚠️ Você NÃO recebe comissão

### Tipo 2: Indicação

Cliente compra pelo seu link

1️⃣ Você compartilha seu link
    │
    ▼
2️⃣ Cliente se cadastra
    │
    ▼
3️⃣ Cliente compra (email DELE)
    │
    ▼
4️⃣ CV vai para o CLIENTE
    │
    ▼
5️⃣ VOCÊ recebe COMISSÃO:
   • Fast-Track 30% (dias 1-30)
   • Fast-Track 20% (dias 31-60)
   • Perpétua 5-15% (após 60 dias)

### Resumo das Diferenças

| Aspecto | Autoconsumo | Indicação |
| --- | --- | --- |
| Quem compra | Você (parceira) | Seu cliente indicado |
| Email no checkout | Seu email | Email do cliente |
| CV vai para | Você | Cliente |
| Você recebe comissão? | ❌ Não | ✅ Sim |
| Ajuda sua meta? | ✅ Sim | ❌ Não |

# 📋 Decisões (TBD)

### Pendentes (1 restante)

| TBD | Descrição | Sprint | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-004 | URLs oficiais (staging/prod) | 1 | Redirects e webhooks |

### Resolvidos ✅ (21 decisões)

| TBD | Descrição | Decisão | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-001 | Cadastro sem link | House Account | 11/02/2026 |
| TBD-003 | Tags/metacampos | Tags atuais + nivel: | 11/02/2026 |
| TBD-006 | Formato ref_code | Sequencial BH00001 + customização | 11/02/2026 |
| TBD-014 | Metafield CV | custom.cv, CV=0 se ausente | 11/02/2026 |
| TBD-019 | Creatina grátis | Cupom Individual Mensal + Segurança | 18/02/2026 |
| TBD-008 | Cálculo de CV | Via metafield do produto | 07/01/2026 |
| TBD-009 | Refund/cancel | Reverte CV completamente | 07/01/2026 |
| TBD-015 | Limite de saque PF | R$1.000/mês | 19/01/2026 |
| TBD-016 | Valor mínimo para saque | R$100/saque | 19/01/2026 |
| TBD-018 | Integração fintech | Asaas (PIX/TED) | 19/01/2026 |
| TBD-021 | Período de trava | Net-15 | 19/01/2026 |
| TBD-022 | Perpétua diferenciada | Por tipo de N1 | 10/01/2026 |

# ✅ Checklist de Aceite

#### Sprint 1 ✅

Cadastro com link vincula sponsor

Cadastro sem link → House Account

ref_code sequencial BH00001

Customer Shopify criado/atualizado

Tags aplicadas (incluindo nivel:)

Dashboard mostra link de convite

RLS ativo

#### Sprint 2 ✅

Webhooks idempotentes

CV via metafield custom.cv

Status muda para active/inactive

Job mensal fecha mês

Admin pode ver/ajustar CV

Ledger auditável

#### Sprint 3 ✅

API de rede funcionando

API de nível funcionando

Página "Minha Rede" com árvore visual

Progresso para próximo nível

Privacidade de telefone

#### Sprint 4 ✅

Fast-Track 30%/20%

Perpétua diferenciada por tipo de N1

Bônus 3 implementado

Leadership 3%/4%

Royalty implementado

Dashboard de comissões

#### Sprint 5 ✅

Solicitação de saque (PF e PJ)

Upload de NF-e (PJ)

Geração de RPA (PF)

Limite mensal PF (R$1.000)

Workflow de aprovação admin

#### Sprint 6 ✅

Regra de 6 meses inativo

Dashboard global (KPIs)

Gestão completa de membro

Gestão de tags + sync Shopify

#### Sprint 7 ✅

House Account implementado (TBD-001)

Tag de nível nivel:<nivel> (TBD-003)

ref_code sequencial BH00001 (TBD-006)

CV=0 se metafield ausente (TBD-014)

Cupom individual mensal creatina (TBD-019)

Frontend exibe cupom no dashboard

Cron mensal gera cupons (dia 2/mês)

Webhook detecta uso de cupom CREATINA-*

Segurança anti-fraude com 7 camadas

View de auditoria para admin

# 🎉 Status Atual✅Todos os Sprints (1-7) — CONCLUÍDOS!

Data de conclusão Sprint 7: 11/02/2026

Segurança anti-fraude: 18/02/2026

Testes de integração: ✅ APROVADOS (04/02/2026)

Cobertura de FRs: 98% (37/38 implementados)

TBDs resolvidos: 21/22 (1 pendente: TBD-004)

### Próximos Passos

⏳ Integração Asaas automática (aguardando credenciais)

⏳ Definir URLs oficiais staging/prod (TBD-004)

⏳ Remover senha da loja para produção

⏳ Testar fluxo completo de indicação (comissões em produção)

Biohelp LRP — Status do Projeto

Última atualização: 18/02/2026

Referência: BIOHELP-LRP-STATUS-20260218 — cite capítulo (índice) + subseção (N.M) ao reportar achados.